## Slide 1
О внедрении единой государственной информационной системы здравоохранения Тверской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тверь
27 апреля 2021 года
Приложение 2
Notes: 1

## Slide 2
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
2
№ п/п | Наименование показателя | Плановое значения на 2019 год | Фактическое значение на 2021 год | % внедрения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Количество медицинских организаций | 90 | 75 | 84,4
2. | Количество рабочих мест подключенных к ЕГИСЗ | 1 600 | 7 866 | 491,6
3. | Количество зарегистрированных учетных записей | 3 510 | 8 500 | 274
3.1 | Количество зарегистрированных врачей в системе | 1 497 | 2 231 | 149
4. | Количество учреждений подавших заявку на обучение | 75* | 35 | 46
4.1 | Количество сотрудников прошедших обучение | 894 | 288 | 32
* Плановый показатель обучения на 2021 год
Notes: 2

## Slide 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
3
№ п/п | Наименование проблематики | Кол-во Учреждений | Кол-во внедренных модулей | Кол-во частично внедренных модулей | Кол-во не внедренных модулей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Отсутствует проблематика | 6 | 5-16 | 0 | 0
2. | Одна проблема (отсутствие справочника лекарственных средств) | 4 | 5-20 | 1 | 0
3. | Две и более проблем (отсутствует документация по использованию и настройке, частая недоступность системы, долгая реакция тех. поддержки, отсутствие компетенции по настройке) | 28 | 1-15 | 1-10 | 4-22
4. | Медицинские организации не в полной мере осознают область применения системы БАРС | 17 | 0 | 1-12 | 6-20
 | Итого | 55* |  |  | 
* из 75 медицинских организаций информацию предоставили только 55 что составляет 73,3 %
Notes: 3

## Slide 4
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
(Блок Министерства здравоохранения Тверской области)
4
Отсутствие координации и контроля деятельности медицинских организаций по внедрению ЕГИСЗ ТО;
Отсутствие утвержденных регламентов и шаблонов по работе с ЕГИСЗ со стороны Министерства;
Недостаточная компьютерная грамотность персонала;
Отсутствие работы по обучению персонала медицинских организаций (так в этом году из 894 заявленных
Проблемы с электронными подписями врачей (отсутствие программного обеспечения необходимого для работы с электронными подписями и отсутствие электронных подписей);
Отсутствие в должностных контрактах главных врачей медицинских организаций показателя оценки эффективности деятельности степень внедрения ЕГИСЗ Тверской области ;
Отсутствие перечня ответственных лиц отвечающих за внедрение ЕГИСЗ в медицинских организациях в должности не ниже заместителя Главного врача.
Notes: 4

## Slide 5
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
(Блок медицинских организаций Тверской области)
5
Отсутствуют локальные вычислительные сети в отдельно стоящих от основных зданий ТВСП, в 11 МО из 75 МО (15%) локальные вычислительные сети требуют существенного развития, в 75 ТВСП 55 МО локальные сети требуют реконструкции, необходимо строительство ЛВС во всех ФАПах;
Отсутствуют IT- специалисты в МО (в основном в ЦРБ), их обязанности выполняют лица без специального образования;
Не используется имеющийся в РМИС функционал «Аптека», при использовании функционала «Поликлиника» и «Стационар» РМИС врачи не делают направление на параклинические, в том числе лабораторные исследования;
Слабо используется имеющийся функционал «дневного стационара», 25 ТВСП медицинских организаций из 56;
Низкая оснащенность АРМами, до настоящего времени не все АРМы в рамках поставки 2020 года расставлены по рабочем местам медицинского персонала.
Notes: 5

## Slide 6
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
(Блок разработчиков системы АО «БАРС-групп»)
6
Частая недоступность системы;
Неудобный интерфейс системы;
Загружены не все справочники нормативные справочники по стандартам лечения, и иная справочная информация);
Долгая реакция технической поддержки на проблемы.
Notes: 6

## Slide 7
ПЛАН РАЗВИТИЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
7
№ п/п | Наименование блока | Описание | Ответственный исполнитель | Срок исполнения
1 | Регистратура поликлиники | Проверка настроек Системы в части доступности расписаний врачей на всех ресурсах (ЕР, ФЭР) | Министерство здравоохранения Тверской области, Медицинские организации ГКУ «ЦИТ» АО «Барс-групп» | 17.05.2021
2 | Карта пациента | Создание карты, редактирование, занесение информации, полнота информации, соответствие методическим рекомендациям МЗ РФ | Министерство здравоохранения Тверской области, Медицинские организации | 10.05.2021
3 | Вызовы врача на дом | Отработка бизнес процессов в МО, нормативная база региона | Министерство здравоохранения Тверской области, Медицинские организации | 31.05.2021
4 | Врач поликлиники | Внедрение утвержденных форм медицинских документов, регламентирование оказания услуг | Министерство здравоохранения Тверской области, ГКУ «ЦИТ» АО «Барс-групп» | 31.05.2021
Notes: 7

## Slide 8
ПЛАН РАЗВИТИЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
8
№ п/п | Наименование модуля | Описание | Ответственный исполнитель | Срок исполнения
5 | Неотложная помощь | Внедрение утвержденных форм медицинских документов, регламентирование оказания услуг | Министерство здравоохранения Тверской области ГКУ «ЦИТ» АО «Барс-групп» | 31.05.2021
6 | Листы нетрудоспособности | Доведение уровня учета ЭЛН в Системе до 100% | Медицинские организации | 15.06.2021
7 | Выписка рецептов (льготные/нельготные) | (при наполнении справочника МНН) Внедрение в регионе подсистемы льготного лекарственного обеспечения, регламентирование документооборота при выписке всех типов рецептов, настройки Системы | Министерство здравоохранения Тверской области, Медицинские организации ГКУ «ЦИТ» АО «Барс-групп» | 01.10.2021
8 | Медосмотры | Регламентирование мероприятий в МО по Д-учету, и диспансеризации населения, мед. и проф. осмотров. Настройка Системы для работ с регламентными процессами и документами. | Министерство здравоохранения Тверской области, Медицинские организации ГКУ «ЦИТ» АО «Барс-групп» | 05.07.2021
Notes: 8

## Slide 9
ПЛАН РАЗВИТИЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
9
№ п/п | Наименование модуля | Описание | Ответственный исполнитель | Срок исполнения
9 | Приёмный покой | Доведение уровня госпитализации в системе до 100%, актуализация в Системе коечного фонда, регламентирование и настройка маршрутизации. | Медицинские организации ГКУ «ЦИТ» АО «Барс-групп» | 01.09.2021
10 | Врач стационара | Внедрение утвержденных форм медицинских документов, регламентирование оказания услуг, ведения дневниковых записей | Министерство здравоохранения Тверской области, Медицинские организации | 31.05.2021
11 | Статистик поликлиники | Прорверка и (при обходимости) настройка форм статистической отчетности, введение уровней дотупности отчетности (сводная, региональная) | Министерство здравоохранения Тверской области, Медицинские организации ГКУ «ЦИТ» АО «Барс-групп» | 05.07.2021
Notes: 9

## Slide 10
ПЛАН РАЗВИТИЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
10
№ п/п | Наименование модуля | Описание | Ответственный исполнитель | Срок исполнения
12 | Статистик стационара | Проверка и (при необходимости) настройка форм статистической отчетности, введение уровней доступности отчетности (сводная, региональная) | Министерство здравоохранения Тверской области, Медицинские организации ГКУ «ЦИТ» АО «Барс-групп» | 31.05.2021
13 | Выгрузка реестров В ТФОМС | Запуск функционала взаимодействия с ТФОМС в части передачи реестров оказанной медицинской помощи, приведение системы взаимодействия к требованиям регламента | Министерство здравоохранения Тверской области, Медицинские организации ГКУ «ЦИТ» АО «Барс-групп» | 01.10.2021
14 | Учет медицинских свидетельств | Настройка системы для ведения и журналирования всех медицинских свидетельств | Медицинские организации ГКУ «ЦИТ» АО «Барс-групп» | 05.07.2021
Notes: 10

## Slide 11
ПЛАН РАЗВИТИЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
11
№ п/п | Наименование модуля | Описание | Ответственный исполнитель | Срок исполнения
15 | Стоматология | Отработка основных процессов в стоматологии, регламентирование оказания услуг | Министерство здравоохранения Тверской области, Медицинские организации | 31.05.2021
16 | Лабораторные информационные системы | Актуализация подключения оборудования, запуск основных бизнес процессов, процессы учета анализов в режимах ручного ввода | Министерство здравоохранения Тверской области, Медицинские организации ГКУ «ЦИТ» | 05.07.2021
Notes: 11