## Slide 1: Консолидация объектов теплоснабжения тверской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тверь
7 августа 2018 года

## Slide 2
Долги за Природный газ и электроэнергию
Для эффективного решения этих проблем необходим эффективный инструмент
Проблемы отрасли и предпосылки консолидации активов
Банкротство теплоснабжающих организаций
Высокая степень износа и аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры
Низкое качество предоставления услуг
Консолидация муниципальных активов в сфере теплоснабжения на базе регионального предприятия

## Slide 3
варианты консолидации муниципального имущества
ГУП «Коммунальные системы Тверской области» | ООО «Объединенные энергетические системы»
закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления за государственным предприятием | Передача имущества в пользование нового предприятия только в рамках концессионного соглашения

## Slide 4
сравнительный анализ вариантов консолидации муниципального имущества
КРИТЕРИЙ | Концессия (ООО «ОЭК») | Оперативное управление (ГУП)
Стороны | Регион, муниципалитеты, концессионер | Муниципалитеты, МИЗО Тверской области
Гибкость структурирования | Средняя. Ограничения концессионного законодательства | Низкая
Право собственности на объекты | Регион, муниципалитеты | Регион, муниципалитеты
Возможность передачи земельных участков | Аренда, в рамках концессионного конкурса | Аренда
Возможность передачи объектов | Аренда, в рамках концессии | Нет
Возможность консолидации объектов Концедентом | Возможна ПП РФ 558 | Нет
Передача объектов в залог | Возможна | Нет
Риски тарифного регулирования | Средние | Высокие
Гарантирование доходности инвестиций | Невозможно | Нет
Передача объектов в субаренду эксплуатирующей компании | Возможна | Нет
Компенсации при выходе концессионера из проекта | Предусмотрено 115-ФЗ | Нет
Риск обжалования по признакам ограничения конкуренции | Средний | Высокий
Не исполненные обязательства (КЗ) | Учитываются | Невозможно

## Slide 5
Цели консолидации муниципального имущества
Стратегические цели
Основные цели развития теплоэнергетического комплекса региона на период 2019-2023 годы и на период до 2043 года:
Восстановление платежной дисциплины участников розничного рынка теплоснабжения региона;
обеспечение надежности и качества предоставляемых услуг потребителям;
обеспечение безубыточного функционирования теплоснабжающих организаций региона;
сохранение финансовой устойчивости и независимости РСО региона;
развитие теплоэнергетического комплекса с учетом технической и экономической оптимизации использования производственных мощностей;
удовлетворение спроса потребителей на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения с учетом региональных особенностей, структуры спроса и повышения эффективности загрузки мощностей;
Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности теплоэнергетического комплекса региона, привлечения средств частных инвесторов для целей развития теплоэнергетики региона;

## Slide 6
Цели и задачи консолидации муниципального имущества
удовлетворение спроса потребителей на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения с учетом региональных особенностей, структуры спроса и повышения эффективности загрузки мощностей
Краткосрочные задачи - на период 2019-2023 годы:
1. Консолидация теплоэнергетических активов региона на базе региональной теплоснабжающей компании (ООО «Объединенные энергетические системы» Тверской области.
2018 год:
1.1. ООО «Тверская генерация»:
1.1.1. Соглашение о реструктуризации задолженности за природный газ с ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на период до 2038 года (20 лет).
1.1.2. Передача ООО «Тверская генерация» под управление ООО «Газпром теплоэнерго» на период до 2038 года (на праве аренды и/или собственности).
1.2. Муниципальные образования и МУП, осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения в границах муниципальных образований региона:
1.2.1. Соглашение о реструктуризации задолженности за природный газ с ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на период до 2038 года (20 лет) (РСО по списку).
1.3. Правительство Тверской области:
1.3.1. Организация и проведение совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального теплоэнергетического имущества региона в соответствии с нормами Постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 №558.
1.4. ООО «Объединенные энергетические системы» Тверской области (далее – ООО «ОЭК»):
1.3.1. Участие в совместном конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального теплоэнергетического имущества региона.
1.3.2. Передача ООО «ОЭК» под управление ООО «Газпром теплоэнерго» на период до 2038 года (на праве аренды и/или собственности).
1.5. Правительство Тверской области:
1.4.1. Соглашение с ООО «Газпром межрегионгаз» о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере развития теплоэнергетики Тверской области в части реализации региональной программы по замещению негазовых котельных на газовые блочно-модульные котельные в негазифицированных районах региона в рамках синхронизации с программой газификации Тверской области (Юго-западные и Северо-восточные районы Тверской области).

## Slide 7: Проведение совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения (ПП РФ №558 от 11.05.17)
Особенности проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения
ЭТАПЫ | МЕРОПРИЯТИЯ | Участники КС
1 этап | НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ | Министерство экономического развития Тверской области
2 этап | Предложение о проведении совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения | Министерство строительства и ЖКХ Тверской области
3 этап | Направление Предложения в адрес всех органов местного самоуправления ТО, которым принадлежит или будет принадлежать на праве собственности имущество, предлагаемое инициатором проведения совместного конкурса к включению в состав объекта концессионного соглашения, а также в адрес высшего должностного лица субъекта РФ | Министерство строительства и ЖКХ Тверской области Органы местного самоуправления Губернатор Тверской области
4 этап | Рассмотрение Предложения о проведении совместного конкурса органами местного самоуправления в течение 30 дней с момента получения | Органы местного самоуправления
5 этап | Решение органа местного самоуправления: О возможности проведения совместного конкурса на представленных в предложении условиях; О возможности проведения совместного конкурса на иных условиях, с указанием предлагаемых условий; О невозможности проведения совместного конкурса с указанием основания для отказа. | Органы местного самоуправления (с приложением сведений о кандидатуре для включения в конкурсную комиссию)
6 этап | При условии, указанных в пп. 1-2 (5 этапа) заключается Соглашение о проведении совместного конкурса | Министерство строительства и ЖКХ ТО Органы местного самоуправления
7 этап | Организатор совместного конкурса разрабатывает проект решения о заключении концессионных соглашений и конкурсную документацию, согласовывает с высшим должностным лицом субъекта РФ, утверждается совместным актом ОИВ и ОМС | Министерство строительства и ЖКХ ТО Органы местного самоуправления Губернатор Тверской области

## Slide 8: Дорожная карта по подготовке концессионного соглашения
№ | Мероприятие | Ответственный исполнитель
1. | Создание Центра Государственно-Частного Партнерства | Правительство Тверской области, органы местного самоуправления
2. | Организация разработки конкурсной документации | Правительство Тверской области, органы местного самоуправления
3. | Согласование метода регулирования, предельных значений критериев конкурса, тарифных параметров | ГУ РЭК Тверской области, Уполномоченный орган ИВ ТО
4. | Утверждение максимального размера субсидий концедента на эксплуатацию, строительство, платы концедента, бюджетных гарантий | Представительный орган местного самоуправления
5. | Утверждение размера субсидий Тверской области концессионеру (ОМС), налоговых льгот | Министерство финансов ТО, Законодательное собрание ТО
6. | Расчет индекса роста платы граждан за коммунальные услуги с учетом концессии и согласование превышения такого индекса (при необходимости) | ГУ РЭК Тверской области, представительные органы местного самоуправления
7. | Принятие решения о заключении КС и объявление конкурса, включение в состав конкурсной комиссии представителей Правительства Тверской области | Правительство Тверской области, органы местного самоуправления
8. | Заключение концессионного соглашения | Органы местного самоуправления

## Slide 9: План работ по подготовке проекта концессионного соглашения и конкурсной документации
№ | Наименование и основное содержание документа
1. | Техническая документация
1.1. | Техническое обследование объекта концессионного соглашения
1.2. | Подготовка Задания
1.3. | Составление перечня неисполненных технических заданий по подключениям с определением источников их финансирования, мероприятий по модернизации (реконструкции)
2. | Перечень имущества
2.1. | Подготовка технико-экономического описания объекта КС и иного передаваемого концессионеру имущества, правоустанавливающих документов
2.2. | Составление перечня имущества за исключением объекта соглашения и иного передаваемого концессионеру имущества (земельные участки, незавершенное строительство, интеллектуальная собственность)
3. | Финансовая документация
3.1. | Разработка тарифной модели и определение долгосрочных параметров деятельности концессионера на основе тарифной модели
3.2. | Разработка финансовой модели
3.3. | Составление перечня задолженности муниципального предприятия
4. | Подготовка конкурсной документации и проекта концессионного соглашения
4.1. | Проект концессионного соглашения
4.2. | Подготовка конкурсной документации

## Slide 10
ОсновнЫЕ видЫ Топлива регионального предприятия
Топливо | Количество районов
дрова, уголь | 12
Природный газ | 30
мазут | 1
10

## Slide 11
Полезный отпуск Тепловой Энергии и оснащенность приборами учета (газ)
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации, муниципального образования | Вид топлива | Полезный отпуск, Гкал/год | НВВ, тыс. руб. | МКД с приборами учета тепла, % | Стоимость дооснащения МКД приборами учета, тыс. руб.
Всего |  |  | 1 455 709 | 2 539 800 | 52,1 | 316 428
1 | Бологовский район, МУП "Тепло-Сервис" | Газ | 165 435 | 301 300 | 85 | 5 088
2 | город Вышний Волочек, МУП "ТСК" | Газ | 121 190 | 216 200 | 10 | 32 860
3 | город Торжок, МУП "Тепло Сбыт" | Газ | 113 198 | 173 400 | 90 | 1 712
4 | город Торжок, МУП "Горэнерго" | Газ | 110 965 | 186 700 | 90 | 1 679
5 | город Кимры, МУП "ВКХ" | Газ | 107 844 | 170 000 | 100 | 0
6 | Бежецкий район, Бежецкое МПГЭТС | Газ | 105 066 | 162 300 | 7 | 45 580
7 | ЗАТО Озерный, МУОП ЖКХ | Газ | 95 401 | 139 500 | 100 | 0
(1)

## Slide 12
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации, муниципального образования | Вид топлива | Полезный отпуск, Гкал/год | НВВ, тыс. руб. | МКД с приборами учета тепла, % | Стоимость дооснащения МКД приборами учета, тыс. руб.
8 | Вышневолоцкий район, МУП "Объединенные коммунальные системы" | Газ | 78 799 | 112 300 | 6 | 6 996
9 | Кашинский район, МУП "Энергоресурс" | Газ | 76 892 | 154 300 | 3 | 42 188
10 | Лихославльский район, МУП "ТЭК" | Газ | 67 824 | 100 000 | 80 | 9 709
11 | Калязинский район, МУП "Коммунэнерго" | Газ | 65 438 | 117 600 | 13 | 20 140
12 | Кимрский район, МУП "Патриот" | Газ | 49 224 | 91 900 | 9 | 22 472
13 | МУП "Коммунальные системы Калининского района" | Газ | 49 102 | 87 600 | 30 | 25 016
(2)
Полезный отпуск Тепловой Энергии и оснащенность приборами учета (газ)
12

## Slide 13
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации, муниципального образования | Вид топлива | Полезный отпуск, Гкал/год | НВВ, тыс. руб. | МКД с приборами учета тепла, % | Стоимость дооснащения МКД приборами учета, тыс. руб.
14 | Торжокский район, МУП ЖКХ | Газ | 29 445 | 74 100 | 90 | 848
15 | Селижаровский район, МУП "Тепловые сети" | Газ | 23 904 | 53 100 | 16 | 12 508
16 | МУП "Андреапольские тепловые сети II" | Газ | 23 557 | 54 600 | 90 | 4 523
17 | Рамешковский район, МУП "МУПАРР" | Газ | 19 097 | 33 500 | 0 | 0
18 | Конаковский район, МУП "РТС" | Газ | 18 575 | 34 000 | 50 | 17 972
19 | МУП "Андреапольские тепловые сети" | Газ | 18 401 | 46 000 | 43 | 3 533
(3)
Полезный отпуск Тепловой Энергии и оснащенность приборами учета (газ)
13

## Slide 14
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации, муниципального образования | Вид топлива | Полезный отпуск, Гкал/год | НВВ, тыс. руб. | МКД с приборами учета тепла, % | Стоимость дооснащения МКД приборами учета, тыс. руб.
20 | МП ЖКХ ЗАТО "Солнечный" | Газ | 16 759 | 32 900 | 0 | 1 189
21 | Фировский район, МУП "Велком" | Газ | 14 700 | 20 600 | 0 | 4 514
22 | Конаковский район, МУП "Теплосеть" | Газ | 14 000 | 27 500 | 50 | 13 545
23 | Конаковский район, МУП "Коммунальное хозяйство Изоплит" | Газ | 12 167 | 24 200 | 50 | 11 772
24 | Ржевский район, МУП "ЖКХ-Сервис" | Газ | 11 383 | 21 300 | 80 | 1 272
25 | Конаковский район, МУП ЖКХ "Завидово" | Газ | 9 475 | 15 000 | 50 | 9 167
(4)
Полезный отпуск Тепловой Энергии и оснащенность приборами учета (газ)
14

## Slide 15
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации, муниципального образования | Вид топлива | Полезный отпуск, Гкал/год | НВВ, тыс. руб. | МКД с приборами учета тепла, % | Стоимость дооснащения МКД приборами учета, тыс. руб.
26 | МУП "Фировское ЖКХ" | Газ | 9 463 | 19 800 | 40 | 2 905
27 | Лихославльский район, МУП "Вески" | Газ | 9 179 | 17 200 | 0 | 1 315
28 | МУП "Спирово-Тепло" | Газ | 6 913 | 15 100 | 0 | 5 936
29 | МУП "Кесовогорье" | Газ | 5 280 | 11 000 | 14 | 1 272
30 | Город Зубцов, МУПКХ | Газ | 3 639 | 17 900 | 62 | 3 392
31 | Конаковский район, МУП ЖКХ "Дмитрова Гора" | Газ | 2 970 | 5 500 | 50 | 2 873
32 | Осташковский городской округ МУП "МКХ" | Газ | 424 | 3 400 | 79 | 4 452
(5)
Полезный отпуск Тепловой Энергии и оснащенность приборами учета (газ)
15

## Slide 16
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации, муниципального образования | Вид топлива | Полезный отпуск, Гкал/год | НВВ, тыс. руб. | МКД с приборами учета тепла, % | Стоимость дооснащения МКД приборами учета, тыс. руб.
Всего |  |  | 195 079 | 601 587 | 78,3 | 30 550
1 | Нелидовский район, МУП "Горводоканал" | Мазут | 132 101 | 421 110 | 100 | 0
2 | Оленинский район, МУП "ЖЭУ №1" | Уголь, дрова | 12 441 | 33 738 | 0 | 10 521
3 | Краснохолмский район, МУП "ЖКУ" | Уголь, дрова | 9 000 | 23 070 | 100 | 0
4 | Бельский район, МУП "БелТепло" | Уголь, дрова | 7 800 | 19 618 | 0 | 0
5 | Оленинский район, ОМУП "ЖКХ Мостовское" | Уголь, дрова | 7 493 | 22 485 | 0 | 6 336
6 | Оленинский район, МУП "ЖЭУ №1" | Уголь, дрова | 6 388 | 20 666 | 0 | 5 402
(1)
Полезный отпуск Тепловой Энергии и оснащенность приборами учета (прочие виды топлива)
16

## Slide 17
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации, муниципального образования | Вид топлива | Полезный отпуск, Гкал/год | НВВ, тыс. руб. | МКД с приборами учета тепла, % | Стоимость дооснащения МКД приборами учета, тыс. руб.
7 | МУП "Жарковские ГКС" | Уголь, дрова | 5 400 | 15 813 | 50 | 1 484
8 | Максатихинский район, МУП "МКС" | Уголь, дрова | 5 101 | 14 060 | 91 | 424
9 | Лесной район, МУП "Коммунальное хозяйство" | Уголь, дрова | 3 728 | 12 709 | 40 | 636
10 | Конаковский район, МУП "Первомайский Жилкомсервис" | Уголь, дрова | 3 105 | 9 075 | 50 | 2 978
11 | Конаковский район, МУП ЖКХ "Юрьево-Девичье" | Уголь, дрова | 2 522 | 9 243 | 50 | 2 769
(2)
Полезный отпуск Тепловой Энергии и оснащенность приборами учета (прочие виды топлива)
17

## Slide 18
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Выработка, Гкал | Покуп-ная т/э, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Собствен-ные нужды, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Удельный вес,% | ЭОТ, Гкал/руб. без НДС (средневзве-шенный по ПО)
 | ИТОГО по Тверской области | 1 671 097 | 239 121 | 204 243 | 59 550 | 1 646 425 | 100 | -
1 | МУП "Андреапольские тепловые сети" | 20 477 | 6 000 | 1 741 | 6 336 | 18 401 | 1,3 | 2 518,51
2 | МУП "Андреапольские тепловые сети II" | 28 286 | - | 3 910 | 818 | 23 557 | 1,6 | 2 332,21
3 | Бежецкое МПГЭТС | 124 959 | - | 16 819 | 3 074 | 105 066 | 7,2 | 1 546,10
4 | МУП "Тепло-Сервис" | 187 468 | 1 612 | 19 072 | 4 573 | 165 435 | 11,4 | 1 820,98
5 | МУП Вышневолоцкого района "Объединенные коммунальные системы" | 83 318 | - | 2 503 | 2 016 | 78 799 | 5,4 | 1 425,29
6 | МУП "ТСК" | 134 722 | 9 741 | 19 663 | 3 610 | 121 190 | 8,3 | 1 802,90
7 | МУП "ВКХ" | 133 384 | - | 21 737 | 3 804 | 107 844 | 7,4 | 1 533,06
8 | МУП города Торжка "Горэнерго" | 127 860 | 673 | 14 875 | 2 693 | 110 965 | 7,6 | 1 711,73
ПРОГНОЗ годового ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (газ)
(1)

## Slide 19
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Выработка, Гкал | Покуп-ная т/э, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Собствен-ные нужды, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Удельный вес,% | ЭОТ, Гкал/руб. без НДС (средневзве-шенный по ПО)
9 | МУП города Торжка "Теплосбыт" |  | 129 561 | 16 363 | - | 113 198 | 7,8 | 1 556,22
10 | МУП "МКХ" | 757 | - | 14 | 9 | 734 | 0,05 | 4 680,07
11 | МУОП ЖКХ ЗАТО Озерный | 115 841 | - | 16 510 | 3 930 | 95 401 | 6,6 | 1 485,04
12 | МП ЖКХ ЗАТО "Солнечный" | 19 131 | - | 1 951 | 421 | 16 759 | 1,2 | 1 984,11
13 | МУПКХ города Зубцова | 3 964 | - | 235 | 90 | 3 639 | 0,2 | 2 378,20
14 | МУП "Коммунальные системы Калининского района" | 53 660 | - | 3 334 | 1 223 | 49 102 | 3,4 | 1 783,60
15 | Калязинское МУП "Коммунэнерго" | 76 627 | - | 7 389 | 3 800 | 65 438 | 4,5 | 1 814,02
16 | МУП "Энергоресурс" | 89 378 | 2 167 | 12 621 | 2 033 | 76 892 | 5,3 | 2 006,28
17 | МУП "Кесовогорье" | 5 710 | - | 297 | 133 | 5 280 | 0,4 | 2 115,23
ПРОГНОЗ годового ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (газ)
(2)

## Slide 20
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Выработка, Гкал | Покуп-ная т/э, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Собствен-ные нужды, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Удельный вес,% | ЭОТ, Гкал/руб. без НДС (средневзве-шенный по ПО)
18 | МУП "Патриот" | 53 678 | - | 3 236 | 1 218 | 49 224 | 3,4 | 1 866,50
19 | МУП "РТС" МО "Конаковский район" Тверской области | 20 035 | - | 975 | 485 | 18 575 | 1,3 | 1 827,77
20 | МУП "Коммунальное хозяйство Изоплит" | 12 877 | - | 710 | - | 12 167 | 0,8 | 1 918,03
21 | МУП "Теплосеть" | 15 050 | - | 800 | 250 | 14 000 | 1,0 | 1 967,26
22 | МУП ЖКХ "Дмитрова Гора" | 3 151 | - | 127 | 54 | 2 970 | 0,2 | 1 872,38
23 | МУП ЖКХ "Завидово" | 9 975 | - | 500 | 0 | 9 475 | 0,7 | 1 611,46
24 | МУП "Вёски" | 9 814 | - | 406 | 229 | 9 179 | 0,6 | 1 870,56
25 | МУП "ТЭК" Лихославльского района | 6 525 | 62 241 | 795 | 147 | 67 824 | 4,7 | 1 484,17
26 | МУП "МУПАРР" | 21 047 | - | 1 474 | 475 | 19 097 | 1,3 | 1 779,98
ПРОГНОЗ годового ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (газ)
(3)

## Slide 21
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Выработка, Гкал | Покуп-ная т/э, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Собствен-ные нужды, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Удельный вес,% | ЭОТ, Гкал/руб. без НДС (средневзве-шенный по ПО)
27 | МУП "ЖКХ-Сервис" | 12 293 | - | 612 | 297 | 11 383 | 0,8 | 1 869,61
28 | Селижаровское МУП "Тепловые сети" | 27 342 | - | 2 881 | 557 | 23 904 | 1,6 | 2 232,79
29 | МУП "Спирово-Тепло" | 7 341 | - | 253 | 175 | 6 913 | 0,5 | 2 201,82
30 | МУП ЖКХ Торжокского района | 30 672 | - | 439 | 787 | 29 445 | 2,0 | 2 517,24
31 | МУП "Фировское ЖКХ" | 10 168 | - | 399 | 306 | 9 463 | 0,6 | 2 093,87
32 | МУП "Велком" | 15 851 | - | 793 | 358 | 14 700 | 1,0 | 1 428,13
ПРОГНОЗ годового ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (газ)
(4)

## Slide 22
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Выработка, Гкал | Покуп-ная т/э, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Собствен-ные нужды, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Удельный вес,% | ЭОТ, Гкал/руб. без НДС (средневзве-шенный по ПО)
 | ИТОГО по Тверской области | 209 293 | 27 125 | 30 794 | 15 642 | 195 083 | 100 | -
1 | МУП "БелТепло" | 9 462 |  | 1 184 | 478 | 7 800 | 4,0 | 2 515,17
2 | МУП "Жарковские ГКС" | 5 684 |  | 180 | 104 | 5 401 | 2,8 | 2 928,02
3 | МП "ЖКУ" | 10 465 |  | 942 | 523 | 9 000 | 4,6 | 2 563,44
4 | МУП "Первомайский Жилкомсервис" | 3 285 |  | 100 | 80 | 3 105 | 1,6 | 2 922,74
5 | МУП ЖКХ "Юрьево-Девичье" | 2 748 |  | 115 | 111 | 2 523 | 1,3 | 3 664,15
6 | МУП "Коммунальное хозяйство" Лесного района Тверской области | 4 542 |  | 591 | 223 | 3 728 | 1,9 | 3 409,31
ПРОГНОЗ годового ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (прочие виды топлива)
(1)

## Slide 23
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Выработка, Гкал | Покуп-ная т/э, Гкал | Потери в сетях, Гкал | Собствен-ные нужды, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Удельный вес,% | ЭОТ, Гкал/руб. без НДС (средневзве-шенный по ПО)
7 | МУП "Горводоканал" | 140 234 | 27 125 | 22 828 | 12 430 | 132 101 | 67,7 | 3 187,78
8 | Оленинское МУП "ЖЭУ №1" | 15 652 |  | 2 440 | 770 | 12 442 | 6,4 | 2 711,76
9 | Оленинское МУП "ЖЭУ №2" | 8 097 |  | 1 311 | 398 | 6 388 | 3,3 | 3 235,06
10 | ОМУП "ЖКХ Мостовское" | 9 123 |  | 1 105 | 524 | 7 494 | 3,8 | 3 000,60
11 | МУП "МКС" | 5 556 |  | 232 | 223 | 5 101 | 2,6 | 2 839,40
ПРОГНОЗ годового ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (прочие виды топлива)
(2)

## Slide 24
24
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование муниципального предприятия, покупающего тепловую энергию (осуществляющего транзит) | Тарифно-балансовое решение на 2018 год |  |  | 
 |  |  | Необходимая валовая выручка без НДС, тыс. руб. | Выработка, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Собственные нужды, Гкал
 | ИТОГО по Тверской области |  | 405 239,84 | 328 109,04 | 296 789,08 | 31 319,96
1 | ООО "Вышневолоцкая ТГК" | МУП "ТСК" (транзит) | 183 513,92 | 146 830,00 | 118 394,00 | 28 436,00
2 | ООО "КомТЭК" | МУП города Торжка "Теплосбыт" | 106 495,06 | 93 018,70 | 92 483,00 | 535,70
3 | ООО "КомТЭК" | МУП "Коммунальное хозяйство Изоплит" | 18 625,23 | 13 127,00 | 12 887,00 | 240,00
4 | ООО "КомТЭК" | МУП ЖКХ "Завидово" | 6 810,54 | 3 976,22 | 3 891,22 | 85,00
БАЛАНС КОММЕРЧЕСКИХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТПУСКАЮЩИХ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
(1)

## Slide 25
25
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование муниципального предприятия, покупающего тепловую энергию (осуществляющего транзит) | Тарифно-балансовое решение на 2018 год |  |  | 
 |  |  | Необходимая валовая выручка без НДС, тыс. руб. | Выработка, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Собственные нужды, Гкал
 | ИТОГО по Тверской области |  | 405 239,84 | 328 109,04 | 296 789,08 | 31 319,96
5 | ООО "КомТЭК" | МУП "ЖКХ Старое Мелково" | 9 880,37 | 8 130,00 | 7 990,00 | 140,00
6 | ООО "КомТЭК" | МУП "Коммунальные системы" (управляющая компания) | 9 778,89 | 6 088,00 | 5 933,00 | 155,00
7 | ООО "Газпром теплоэнерго Тверь" | МУП "ТЭК" Лихославльского района | 58 309,46 | 48 909,95 | 47 799,69 | 1 110,26
8 | ООО "КомТЭК" | МУП "Спирово-Тепло" | 11 826,39 | 8 029,17 | 7 411,17 | 618,00
БАЛАНС КОММЕРЧЕСКИХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТПУСКАЮЩИХ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
(2)

## Slide 26
26
№ п/п | Место-расположение источника тепла | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Подклю-ченная мощность, Гкал/час | Избыточ-ная мощность, % | Наименование обслуживающей организации | Модерни-зация, тыс.руб.
1 | Котельная №12 д. В.Троица Кашинский район | 16 | 2,32 | 86 | МУПГЭТС | 
2 | п. Славный Будовского с/п Торжокский р-н | 8,3 | 2,3 | 72 | МУП ЖКХ | 86 930
3 | Котельная ул. Индустриальная д. 15, г. Калязин | 83 | 24,86 | 70 | МУП «КЭ» | 19 500
4 | Котельная №1 пер. Свердлова, д. 6 г. Торжок | 9 | 4,05 | 55 | МУП «Горэнерго» | 147 251
5 | Котельная пос. Дорохово Бежецкий р-н | 60 | 27,89 | 54 | МУП ЖКХ «Дорохово» | 
(1)
Анализ избытка мощности МУНИЦИПАЛЬНЫХ источников теплоснабжения

## Slide 27
Анализ избытка мощности МУНИЦИПАЛЬНЫХ источников теплоснабжения
(2)
27
№ п/п | Место- расположение источника тепла | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Подклю-ченная мощность, Гкал/час | Избыточ-ная мощность, % | Наименование обслуживающей организации | Модерни-зация, тыс.руб.
6 | Котельная № 8 п.Калашниково Лихославльский р-н | 13,86 | 7,172 | 48 | МУП «ТЭК» | 66 000
7 | Котельная №3 ул. Республиканская г. Кашин | 19,5 | 10,12 | 48 | МУП «Энергоресурс» | 118 568
8 | пгт.Орша,ул.Строи-тельная, д. 2А Калининский р-н | 8,73 | 5,82 | 33 | МУП «КС» | 108 718
9 | Котельная №4 ул.Заводская, г. Бежецк, | 58,2 | 43 | 26 | БМПГЭТС | 61 000
10 | Котельная ул.Восточно-промышленная д.10, г.Конаково | 200 | 150,4 | 25 | МУП «Энергетик» | 

## Slide 28
Реализация предложенных мероприятий позволит:
создать основу для безубыточной работы организаций и стимул к финансовому оздоровлению отрасли, привлечению инвестиций, повышению операционной эффективности;
стабилизировать ситуацию с расчётами за энергоресурсы;
обеспечить реализацию централизованной тарифной политики, реализацию принципов социальной и экономической справедливости при установлении тарифов;
исключить безответственность и злоупотребления на местах;
обеспечить оптимизацию расходов за счет организации централизованных закупок, планирования ремонтных компаний, централизации аварийно-диспетчерских служб;
повысить прозрачность расчетов за счет работы через единый расчетный центр;
упростить реализацию целевых программ, направленных на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, включая программы Фонда капитального ремонта Тверской области, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
дать возможность контролировать целевое расходование субсидий предоставляемых бюджетом региона.
Преимущества для бюджета региона:
привлечение в отрасль инвестиций (в том числе и по концессионным соглашениям);
стабилизация налоговых поступлений;
реализация принципа «конкурентного менеджмента» на базе созданной организации, под контролем Правительства Тверской области.
Заключение

## Slide 29
Правительство Тверской области Юридический адрес: Советская ул., д. 44, Тверь, 170100 Телефон: (4822) 59-23-40 E-mail: region@tverreg.ru Заместитель Председателя Правительства Тверской области, Жарлицына Татьяна Леонидовна |