**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки надзорными органами богадельни (дома-пансионата для пожилых людей) при религиозной организации Православный Приход церкви Владимирской иконы Божией матери п.Жарковский Ржевской епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Необходимый объем финансирования, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Переселение граждан в стационарные учреждения для престарелых и инвалидов системы социальной защиты населения Тверской области  Всего количество проживающих – 14 человек:  - 3 человека - забрали родственники;  - 8 человек направлены в ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;  - 3 человека в соответствии с медицинским заключением направлены в ГБУ «Нелидовский психоневрологический интернат» | 27-28.07.2021 |  |
|  | Капитальный ремонт автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с выводом сигнала в место постоянного пребывания персонала учреждения (площадь помещений - 428,5 кв.м) | 21.08.2021 | 400,00 |
|  | Обеспечение наличия огнетушителей в учреждении (2 шт.) | 21.08.2021 | 4,00 |
|  | Оборудование объекта пожарными щитами в соответствии с нормами (2 шт.) | 21.08.2021 | 17,00 |
|  | Проведение огнезащитной обработки строительных конструкций кровли | 21.08.2021 | 5,00 |
|  | Расширение эвакуационных путей в коридоре жилого корпуса | 21.08.2021 | 100,00 |
|  | Оборудование противопожарными дверями складских помещений и помещений электрощитовой (3 двери) | 21.08.2021 | 24,00 |
|  | Оборудование путей эвакуации дверями, препятствующими распространению опасных факторов пожара (2 двери) | 21.08.2021 | 16,00 |
|  | Выполнение работ по косметическому ремонту помещений пищеблока и комнат проживающих (покраска стен, замена линолеума) | 21.08.2021 | 300,00 |
|  | Приобретение мебели для комнат проживающих (тумбы прикроватные – 10 штук, шкафы – 5 штук) | 21.08.2021 | 80,00 |
|  | Приобретение оборудования для пищеблока (3 раковины для обработки сырых продуктов, холодильник) | 21.08.2021 | 30,00 |
|  | Приобретение оборудования для душевой и умывальной зоны ( 2 душевые кабины, 3 раковины) | 21.08.2021 | 62,00 |
|  | Приобретение стиральной машины | 21.08.2021 | 18,00 |
|  | **ИТОГО** |  | 1 056,00 |