|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРАВИТЕЛЬСТВО**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  площадь Святого Благоверного  Князя Михаила Тверского, д. 1,  г. Тверь, 170100  Тел.: (4822) 59-22-11, 34-87-35  Факс: 35-55-08  Е-mail: region@tverreg.ru  Тверскаяобласть.РФ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Первому заместителю**  **Министра здравоохранения**  **Российской Федерации**  **Фисенко В.С.** |

**Уважаемый Виктор Сергеевич!**

По вопросу организации фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) на улицах Карла Маркса, Радищева, Тертия Филиппова города Ржев Министерство здравоохранения Тверской области сообщает следующую информацию.

В настоящее время жители города Ржева, проживающие на улицах Карла Маркса, Радищева, Тертия Филиппова, прикреплены к поликлиникам (взрослая и детская) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Ржевская центральная районная больница». Транспортная доступность общественным транспортом – хорошая, имеется автобусный маршрут с периодичностью прохода автобуса 1 раз в час. Расстояние до поликлиники не превышает 3 км. Строительство ФАП в городе Ржев считается нецелесообразно.

В соответствии с письмом от 02.06.2021 исх. № 29-0/И/2-8348 о нарушении сроков ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в рамках достижения результата «Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории» федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» Правительство Тверской области сообщает следующее.

В рамках реализации регионального сегмента «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Тверская область)» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году на строительство 16 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) из федерального бюджета было выделено 76 млн рублей.

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) конкурентные процедуры на поставку 16 ФАП были

признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием заявок от поставщиков.

Правительство Тверской области обеспечит установку 15 ФАП в I полугодии 2022 года при условии восстановления софинансирования данного мероприятия из средств федерального бюджета.

Установка ФАПа в д.Бирючево Спировского района Тверской области

запланирована в срок - до 01.12.2021.

**Заместитель**

**Председателя Правительства**

**Тверской области Д.Б. Березин**

Туркин Илья Вадимович

8(4822) 34-87-04