|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*Давыдово.\*  Описание ситуации:  Не смотря на то, что состояние дороги Дорожным фондом признано удовлетворительным, ее фактическое состояние не позволяет обеспечить проезд грузового автотранспорта и доставку грузов и мобилизацию техники на строительной площадке, что приведет к срыву сроков строительства фермы.  Просим дать поручение Тверскому отделению Дорожного фонда:  - провести обследование дороги с представителями местных муниципалитетов и Румелко, зафиксировать текущее состояние;  - согласовать ямочный ремонт с применением щебня;  - согласовать привлечение нашего подрядчика (СМТ) на содержание этой дороги на период строительства.  Аналогичная ситуация с дорогой между Кесовой горой и Бежецком (от карьеров). Дорога в аварийном состоянии. Если не обеспечить ремонт дороги, не выполним завоз песка на строительные площадки.  Просим дать аналогичные поручения Тверскому отделению Дорожного фонда, как и по дороге в Давыдово.  \*Бурмакино.\*  Описание ситуации:  Подрядчик Тверскому отделению Дорожного фонда ООО "ЛВ-Сервис" осуществляет капитальный ремонт дороги на Бурмакино на участке Козьмодемьяновское-Буйково 6,3 км, срок окончания этого участка - 31 августа 2021 года, вторым этапом будут делать ремонт от Буйкова до Бурмакино до 1 декабря 2021 года, по условиям госконтракта они должны обеспечить проезд автотранспорта в одну полосу на время ремонта. В настоящее время они вскрыли всю ширину дороги, полностью остановив движение грузовой техники. Доставка грузов и мобилизацию техники на строительной площадке остановлены, что приведет к срыву сроков строительства фермы.  Просим дать поручение Тверскому отделению Дорожного фонда:  - обеспечить силами подрядчика ООО "ЛВ-Сервис” возможность проезда строительной техники на период капитального ремонта либо в технологические окна (неделя), либо постоянно в одну полосу.  Так должны строить. И так строили до прошлого года.      Так строят по факту.   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  |