**Информация по соглашению с ОАО «РЖД»** о сотрудничестве в области строительства надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути на ст.Тверь Октябрьской железной дороги

Для исключения рисков наступления штрафных санкций и иной ответственности для ОАО «РЖД» в рамках исполнения судебного решения по строительству пешеходного перехода на ст.Тверь, Министерством транспорта Тверской области подготовлено Соглашение предусматривающее:

- изменение места исполнения судебного решения;

- исключение строительства нового железнодорожного вокзала на ст.Тверь;

- реконструкцию надземного пешеходного перехода в районе Морозовского городка;

- установку шумозащитных экранов вдоль улицы 1-я Профинтерна.

Указанное Соглашение 01.03.2021 направлено в адрес заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Макарова А.С.

Рассмотрев Соглашение ОАО «РЖД» 19.03.2021 представило в Министерство транспорта Тверской области новую редакцию Соглашения с пояснениями, в соответствии с которыми:

- предусмотрено строительство нового железнодорожного вокзала на ст.Тверь, в связи с наличием прошедшего государственную экспертизу проекта, который не соответствует предложенной Правительством Тверской области Концепции развития ТПУ на базе железнодорожного вокзала г.Твери;

- отказ от реконструкции надземного пешеходного перехода в районе Морозовского городка за счет средств бюджета ОАО «РЖД». Данное мероприятие предложено выполнить за счет средств областного бюджета после передачи указанного пешеходного моста в государственную собственность Тверской области;

- отказ от строительства шумозащитных экранов на ул.1-я Профинтерна в связи с появлением жилой застройки без учета влияния функционирования объектов железнодорожного транспорта. Данное мероприятие также предлагается выполнить за счет средств регионального либо муниципального бюджета.

Предложенная ОАО «РЖД» редакция Соглашения направлена 19.03.2021 для согласования в ИОГВ ТО (Вр-272614).

Учитывая существенные разногласия в позициях Правительства Тверской области и ОАО «РЖД» прошу рассмотреть вопрос о включении в график проведение рабочей встречи с руководством ОАО «РЖД».