**Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва – Рига» - Хорошево на участке км 0+000 – км 1+000 в Ржевском районе Тверской области.**

**Протяженность участка ремонта – 0,800 км**

**Стоимость работ – 226 746 398,97 рублей.**

**Подрядная организация – ООО «ТЕХНОСТРОЙ»**

**Сроки выполнения работ – с 28.10.2019 по 01.05.2020**

Работы на объекте завершены на 100%. 19.05.2020 на объекте проведена межведомственная комиссия по вводу объекта в эксплуатацию.





