|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО **ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-**  **КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  площадь Михаила Тверского, д. 5,  г. Тверь, 170100  тел.: (4822) 34-31-18, факс 34-35-83  Email: min\_gkh@tverreg.ru  минэнерго.тверскаяобласть.рф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору Тверской области**  **Рудене И.М.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Уважаемый Игорь Михайлович! |  |

Во исполнение Вашего поручения направляю информацию о ходе восстановления газоснабжения жилого дома в деревне Квакшино Верхневолжского сельского поселения Калининского района Тверской области.

31.01.2020 в 18.40 в диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Тверь» поступил вызов от слесаря газового участка об обнаружении электрического потенциала на внутридомовом газопроводе в жилом доме №2 д.Квакшино.

В 20.30 бригадой диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в городе Твери газоснабжение жилого дома было приостановлено (с установкой заглушки на цокольном вводе). При обследовании внутридомового газопровода установлено наличие переменного потенциала на внутреннем газопроводе, отсутствие тяги в вентиляционном канале, а также коррозия газопровода в связи с наличием электрического потенциала в футляре межэтажного перекрытия между 1 и 2 этажами, составлен акт о приостановки подачи газа.

04.02.2020 Администрацией Верхневолжского сельского поселения Калининского района проведено собрание собственников жилых помещений по вопросу заключения договора на проведение строительно-монтажных работ на газопроводе. Большая часть собственников участия в собрании не принимало. 28.02.2020 протокол общедомового собрания собственников подписан.

02.03.2020 между управляющей компанией ООО «Жилищник» и ООО «Вентстройклимат» заключен договор на реконструкцию вентиляционных каналов, оплачен аванс, проводятся работы, срок выполнения – 22.03.2020 года.

04.03.2020 между управляющей компанией ООО «Жилищник» и филиалом АО «Газпром газораспределение Тверь» в городе Твери заключен договор на замену поврежденных участков газопровода, произведена оплата, выполняются работы. Срок завершения работ и восстановления газоснабжения – 31.03.2020 года.

**Министр А.И. Цветков**