**СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

**Объект**: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва-Санкт-Петербург»-Чуприяновка-Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе Тверской области»

06 июня 2016 г. Государственное казённое учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» заключило государственный контракт № 214-РЖД-ЧС на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва-Санкт-Петербург»-Чуприяновка-Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе Тверской области» с Акционерным обществом «РДЖстрой».

АО «РДЖстрой» разработало проектно-сметную документацию и направило её на проверку в Государственное автономное учреждение Тверской области «Управление государственной экспертизы проектно документации и результатов инженерных изысканий Тверской области».

**20.07.2016г**. № 63 подано заявление о проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

**25.07.2016г**. № 60 заключен договор на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий.

**23.08 2016г**. получено положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий № **69-1-1-1-0039-16.**

**Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий № 69-1-1-1-0039-16 утверждено приказом ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» от 23.08.2016 № 39-э, первым заместителем директора Н.А. Толмачёвым (уволился в сентябре 2019года).**

Положительное заключение экспертизы подписали :

1. Заведующий отделом экспертизы инженерных изысканий Т.А. Котова
2. Заместитель заведующего отделом экспертизы инженерных изысканий Т.Н. Горюнова
3. Главный специалист отдела экспертизы инженерных изысканий Н.И. Эмдина
4. Главный специалист отдела экспертизы санитарно-эпидемиологической, экологии и условий труда О.А. Шайкина.

**30.08.2016г**. № 88 подано заявление о проведении государственной экспертизы технической части проекта.

**30.08.2016г**. № 85 заключен договор на проведении государственной экспертизы технической части проекта.

**20.09.2016** получено положительное заключение экспертизы технической части № **69-1-1-2-0047-16.**

**Положительное заключение экспертизы технической части № 69-1-1-2-0047-16 утверждено приказом ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» от 20.09.2016 № 47-э, первым заместителем директора Н.А. Толмачёвым.**

Положительное заключение экспертизы подписали:

1. Первый заместитель директора Н.А. Толмачёв
2. Заместитель заведующего отделом экспертизы промышленности, транспорта, пожарной и промышленной безопасности, проекта организации строительства А.Ф. Воронин.
3. Главный специалист отдела экспертизы промышленности, транспорта, пожарной и промышленной безопасности, проекта организации строительства С.В. Зинченко
4. Ведущий специалист отдела экспертизы промышленности, транспорта, пожарной и промышленной безопасности, проекта организации строительства Г.Б. Вишнякова
5. Главный специалист отдела экспертизы строительных конструкций и инженерного обеспечения В.Т. Герасимов
6. Главный специалист отдела экспертизы строительных конструкций и инженерного обеспечения Ю.В. Ландграф
7. Главный специалист отдела экспертизы строительных конструкций и инженерного обеспечения Н.И. Морозова
8. Заведующий отделом экспертизы объектов историко-культурного наследия гражданского назначения и архитектуры Р.С. Карасёв
9. Главный специалист отдела экспертизы промышленности, транспорта, пожарной и промышленной безопасности, проекта организации строительства И.В. Лесников
10. Главный специалист отдела экспертизы промышленности, транспорта, пожарной и промышленной безопасности, проекта организации строительства Н.М. Глинская
11. Заведующий отделом экспертизы санитарно-эпидемиологической,экологии и условий труда В.И. Климов
12. Главный специалист отделам экспертизы санитарно-эпидемиологической, экологии и условий труда О.А. Шайкина

**30.08.2016г**. № 89-со подано заявление о проведении проверки сметной стоимости.

**30.08.2016г.** № 86-со заключен договор на проведении проверки сметной стоимости.

**30.09.2016г**. получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости **№ 69-1-7-0021-16**.

**Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 69-1-7-0021-16 утверждено приказом ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» от 30.09.2016 № 21-со, первым заместителем директора Н.А. Толмачёвым**

Положительное заключение экспертизы подписали:

1. Главный специалист отдела сметно-экономической экспертизы Ю.В.Спиридонова

**ПОВТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

**28.08.2019г**. АО «РЖДстрой» направило проектную документацию на повторную экспертизу.

**28.08.2109г**. № 721 подано заявление о проведении повторной государственной экспертизы.

**07.10.2019г**. № 712-721 заключен договор на проведение повторной государственной экспертизы.

**16.12.2019г**. получено отрицательное заключение экспертизы.

**Отрицательное заключение экспертизы утверждено директором ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» от 16 декабря 2019г. В.А. Киселёвым**

Отрицательное заключение экспертизы подписали:

1. Главный специалист-эксперт отдела экспертизы транспортного комплекса и инженерных изысканий С.В. Зинченко
2. Главный специалист-эксперт отдела экспертизы архитектурных решений,строительных конструкций и инженерного обеспечения В.Т. Герасимов
3. Организация строительства А.В. Попов