Информация по восстановлению аварийного участка автодороги «М-10 – Гирино»

Закончены работы по расчистке участков русел, прилегающих к полотну автодороги. Проводятся работы по замене переувлажненных грунтов в основании водопропускной трубы. Элементы водопропускной трубы отгружены поставщиком, осуществляется их транспортировка на объект.







