Сводная справка

по ликвидации размывов автомобильных дорог

| Район | Подрядная организация | Дорога | Ответственный | Экскаватор  погрузчик | Грейдер | Самосвал | Материалы | Число  занятых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вышневолоцкий | ООО "Бологовское ДРСУ" | "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Ящины - Пуйга | Садыков Наиль Касымович  8-964-166-73-95 | 2 | 1 | 4 | ПГС 300м3 | 9 | **Работы завершены, проезд обеспечен.** |
| ООО "Вышневолоцкое ДРСУ" | М-10 - Гирино | Марковский Сергей Петрович  8-910-931-41-50 | 1 |  | 2 |  | деж мастер Жданов | Устанавливается схема организации дорожного движения, начаты работы по проектированию противоаварийных мероприятий, на объект завозят инертные материалы, **установлено ограждение аварийного участка.** |
| ООО "МГ-Сервис" (Весьег) | Сандово - Любегощи - "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" | Микаелян Г.В.  8-910-938-62-02 |  |  |  |  |  | 07.11.2019 11:36 Мелихов Н.С. Сандово- Любегощи- «Т-Б-В-У» затопление на нескольких участках с 28 км и далее. Мелихов Н. на 10:30 08.11.2019 проезжаемость для всех видов транспорта обеспечена. Микаэлян Г.В. 09.11.2019 произведем подсыпку промоин, образовавшихся в результате застоя воды.. |
| Иваново - Суково - Дюдиково | 1 | 1 | 1 | 25 м3 ПГС | 6 | **Работы завершены, проезд обеспечен.** |
| Петровское – Пронино, мост через р. Кесьма |  |  |  |  |  | Участок оборудован временными знаками,  работы ведутся. 07.11.2019 14:20 Мелихов Н.С.  вода спала на 70 см, сваи моста (р.Кесьма) не размывает, ведутся работы по дефектованию в рамках содержаня.  **08.11.2019 09:00 Микаелян доложил : мост закрыт для** проезда. Объезд аварийного моста возможен по автодороге Большое Фоминское - Романцево - Пронино (длина объезда 14,4 км). |
| Шарицы-Раменье, 2 км | 1 | 1 | 2 |  |  | 07.11.2019 15.12 Мелихов Н.С. доложил: на АД Шарицы-Раменье, 2 км вода вышла на проезжую часть (из р. Реня, протяженность по дороге – 50 м, глубина – 20 см), уровень воды поднимается.  **07.112019 19:40 Мелихов: отменен школьный маршрут, установлен дор.знак 3.1 "Проезд запрещен", уровень воды поднялся, затоплено 60 м дорожного полотна.**  **Микаэлян Г.В.-на 10:30 08.11.2019 зафиксирован подъем воды . Уровень воды над полотном автодороги примерно 20-25 см.Разрушение полотна установить не представляется возможным. По высвобождению техники отправим на дежурство трактор.** |
|  |  |  |  |  |
| Кашинский | ГУП "ДРСУ-17" | Мялицино - Данильцево | Лопухов Андрей Викторович  8-910-936-06-11 | 1 |  | 2 | 24 м3 ПГС | 8 | Работы закончены, проезд обеспечен. |
| Удомельский | ООО "Магистраль". | Удомля-Котлован-Липны, 35+180 | Владимиров Анатолий Павлович  8-910-930-12-46 | 1 | 1 | 3 | 76 м3 ПГС  28 м3 Щебень | 10 | Труба восстановлена, проезд обеспечен. |
| Удомельский | Администрация Удомельского городского округа | "Удомля - Мста - Березовский Рядок" – Верескуново  3-й класс | Отдел ЖКХ  Боброва Анна Игоревна  8-48255-5-45-46  зам главы  Слобожанинов Дмитрий Алексеевич  8-910-532-12-00 |  |  |  |  | Ларичев | Работы закончены, проезд обеспечен. |
| Бологовский | ГУП "Бологовское ДРСУ" | Кемцы - Любитово | Спиридонов Анатолий Сергеевич 8-910-648-71-54 Гераськин Владимир Иванович 8-915-742-01-72 |  |  | 3 | 24 м3 гравий |  | Работы закончены, проезд обеспечен. |
| Лихославльский | АО "Лихославльавтодор" | Толмачи - Ломовое | Джндоян Тимур Задович  8-910-930-25-80  Засименко Михаил Михайлович  8-919-053-03-38 | 1 | 1 | 5 | 200 м3 асфальтовой крошки  труба D=1.5м, L=12м | 14 | Работы закончены, проезд обеспечен |
| Спировский | АО "Спировское ДРСУ" | Большое Плоское - Никулино | Смирнов Борис Витальевич  8-920-698-38-09 | 2 |  | 3 | 60м3 ПГС |  | Работы закончены, проезд обеспечен. |
| Лукино - Красное Знамя | 1 |  | 2 | 12м3 ПГС |  | Работы закончены, проезд обеспечен. |