Сводная справка по ликвидации размывов автодорог регионального значения

| **Район** | **Подрядная организация** | **Дорога** | **Ответствен-ный** | **Экскаватор**  **погрузчик** | **Грейдер** | **Самосвал** | **Материалы** | **Число**  **занятых** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вышне-волоцкий | ООО "Бологовское ДРСУ" | "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Ящины - Пуйга | Садыков Наиль Касымович  8-964-166-73-95 | 2 | 1 | 4 | ПГС 300м3 | 9 | **Работы завершены, проезд обеспечен.** |
| ООО "Вышнево-лоцкое ДРСУ" | М-10 - Гирино | Марковский Сергей Петрович  8-910-931-41-50 | 1 |  | 2 |  | деж мастер Жданов | Устанавливается схема организации дорожного движения, начаты работы по проектированию противоаварий-ных мероприятий, на объект завозят инертные материалы. |
|  | Сандово - Любегощи - "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" |  |  |  |  |  |  | 07.11.2019 11:36 Мелихов Н.С. Сандово – Любегощи - «Т-Б-В-У» затопление на нескольких участках с 28 км и далее. |
| Иваново - Суково - Дюдиково | 1 | 1 | 1 | 25 м3 ПГС | 6 | работы закончены |
| Петровское – Пронино, мост через р. Кесьма |  |  |  |  |  | Участок оборудован временными знаками, работы ведутся. 07.11.2019 14:20 Мелихов Н.С.  Вода спала на 70 см, сваи моста (р.Кесьма) не размывает, ведутся работы по дефектованию в рамках содержания. |
| Шарицы-Раменье, 2 км | 1 | 1 | 2 |  |  | 07.11.2019 15.12 Мелихов Н.С. доложил: на АД Шарицы-Раменье, 2 км вода вышла на проезжую часть (из р. Реня, протяженность по дороге – 50 м, глубина – 20 см), **уровень воды поднимается.** |
|  |  |  |  |  |
| Кашинский | ГУП "ДРСУ-17" | Мялицино - Данильцево | Лопухов Андрей Викторович  8-910-936-06-11 | 1 |  | 2 | 24 м3 ПГС | 8 | проезжая часть восстановлена |
| Удомельский | ООО "Магистраль". | Удомля-Котлован-Липны, 35+180 | Владимиров Анатолий Павлович  8-910-930-12-46 | 1 | 1 | 3 | 76 м3 ПГС  28 м3 Щебень | 10 | Труба восстановлена, проезд обеспечен. |
| Удомельский | Администра-ция Удомельского городского округа | "Удомля - Мста - Березовский Рядок" – Верескуново  3-й класс | Отдел ЖКХ  Боброва Анна Игоревна  8-48255-5-45-46  зам главы  Слобожанинов Дмитрий Алексеевич  8-910-532-12-00 |  |  |  |  | Ларичев | Работы закончены, проезд обеспечен. |
| Бологовский | ГУП "Бологовское ДРСУ" | Кемцы - Любитово | Спиридонов Анатолий Сергеевич 8-910-648-71-54 Гераськин Владимир Иванович 8-915-742-01-72 |  |  | 3 | 24 м3 гравий |  | Работы закончены, проезд обеспечен. |
| Лихославльский | АО "Лихославль-автодор" | Толмачи - Ломовое | Джндоян Тимур Задович  8-910-930-25-80  Засименко Михаил Михайлович  8-919-053-03-38 | 1 | 1 | 5 | 200 м3 асфальтовой крошки  труба D=1.5м, L=12м | 14 | трубу заложили,  проезд любого транспорта обеспечен,  работы завершатся к концу дня 07.11. |
| Спировский | АО "Спировское ДРСУ" | Большое Плоское - Никулино | Смирнов Борис Витальевич  8-920-698-38-09 | 2 |  | 3 | 60м3 ПГС |  | работы закончены |
| Лукино - Красное Знамя | 1 |  | 2 | 12м3 ПГС |  | работы закончены |