*По состоянию на 5.04.2019*

*10 ч. 00 мин.*

**Информация Комитета по физической культуре и спорту Тверской области по вопросу «О проектах строительства и реконструкции спортивных объектов Тверской области».**

**Футбольный манеж с искусственной травой.**

По итогам рабочей встречи у Губернатора Тверской области И.М. Рудени по теме: «Перспективные планы строительства и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры на территории города Твери» с участием ООО «Магнум» Комитету по физической культуре и спорту Тверской области поручено обеспечить взаимодействие с ООО «Магнум» для получения информации о проектах спортивных сооружений, строительство которых возможно в Тверской области, в том числе вариантах параметров спортивных сооружений по вместимости и пропускной способности объектов, по стоимости строительства, размеру земельного участка для строительства, по срокам подготовки проекто-сметной документации и строительства.

Одним из объектов обсуждения на рабочей встрече был проект строительства футбольного манежа с искусственной травой в городе Твери в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области во взаимодействии с ООО «Магнум» подготовлена информация о параметрах планируемого к строительству футбольного манежа с искусственной травой, а также предварительное штатное расписание и эксплуатационные расходы.

**Технические показатели объекта:**

Общая площадь объекта ориентировочно составит 6500 - 7000 м2. Высота здания 15 метров.

Футбольное поле с искусственной травой размером 90х45 метров, вместимость ориентировочно составит 200- 400 зрителей.

Предусмотрены:

- Помещения охраны;

- Гардероб;

- Командные раздевалки;

- Тренерские;

- Медицинские помещения;

- Административные помещения и помещения персонала;

- Зал силовой подготовки;

Предварительная стоимость проектирования объекта

36 124 000,0 рублей.

Ориентировочный срок проектирования объекта 7 месяцев.

Предварительная стоимость строительства объекта 477 000 000,0 рублей.

Срок строительства объекта 10-12 месяцев.

Ориентировочные эксплуатационные расходы 27 620 000,0 рублей в год.

Предварительное штатное расписание 19 штатных единиц.

Необходимая площадь земельного участка 3-4 Га.

Определен приоритетный участок для строительства футбольного манежа по адресу г. Тверь, ул. Красина 2-я, кадастровый номер 69:40:0100145:53. В настоящий момент осуществляется передача участка в безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению Тверской области СШОР по футболу.

**Председатель Комитета**

**по физической культуре**

**и спорту Тверской области А.А. Решетов**