|  |
| --- |
| П Р О Т О К О Л  **совещания с участием Губернатора Тверской области по теме**  **«О строительстве объектов здравоохранения в городе Твери»** |

г. Тверь

от 18 января 2019 года № \_\_\_\_

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| заместитель Председателя Правительства Тверской области | - | Синода В.А. |
| Министр здравоохраненияТверской области | - | Максимов М.А. |
| исполняющий обязанности  Министра строительства  Тверской области | - | Тарасов С.В. |
| временно исполняющий обязанности Министра финансов Тверской области | - | Подтихова М.И. |
| советник Губернатора Тверской области | - | Бабичев В.И. |
| заместитель руководителя аппарата Правительства Тверской области, начальник правового управления аппарата Правительства  Тверской области | - | Смялковский П.Е. |
| директор государственного казенного учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» | - | Никуйко Б.А. |
| генеральный директор акционерного общества «МАКСПроект» | - | Канавин М.А. |
| генеральный директор общества  с ограниченной ответственностью «ЭнергоКомплектСтрой» | - | Омельченко И.Л. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| I. О ходе выполнения работ по разработке проектной документации на строительство Детской областной клинической больницы  в городе Твери  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

(Тарасов С.В., Канавин М.А., Никуйко Б.А., Подтихова М.И.,

Бабичев В.И., Синода В.А., Руденя И.М.)

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Министра строительства Тверской области Тарасова С.В. и генерального директора АО «МАКСПроект» Канавина М.А. по данному вопросу.

2. Министерству здравоохранения Тверской области (Максимов М.А.), Министерству экономического развития Тверской области (Егоров И.И.) вынести в установленном порядке на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской области предложения по внесению изменений в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2019-2021 годы в части увеличения бюджетных ассигнований за счет остатков средств по адресной инвестиционной программе Тверской области, не израсходованных в 2018 году.

3 Министерству строительства Тверской области (Тарасов С.В.), АО «МАКСПроект» (Канавин М.А.), Министерству финансов Тверской области (Подтихова М.И.) представить график работ по строительству Детской областной клинической больницы в городе Твери в 2019 году с указанием платежей из федерального и регионального бюджетов за их выполнение.

4. Министерству строительства Тверской области (Тарасов С.В.), Министерству здравоохранения Тверской области (Максимов М.А.), Министерству финансов Тверской области (Подтихова М.И.) проработать вопрос изменения доли софинансирования из федерального и регионального бюджетов строительства Детской областной клинической больницы в городе Твери, по результатам представить информацию Губернатору Тверской области.

5. Заместителю Председателя Правительства Тверской области Жарлицыной Т.Л., Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области (Комиссарова О.С.) провести собрание Совета директоров ООО «Тверь Водоканал» для принятия решения по вопросу выделения денежных средств из прибыли организации для обеспечения подключения Детской областной клинической больницы в городе Твери к системе водоснабжения по первой категории.

|  |
| --- |
| II. О ходе выполнения мероприятий по демонтажу объекта незавершенного строительства, расположенного  на земельном участке, отведенном под строительство Детской областной клинической больницы в городе Твери |

(Тарасов С.В., Никуйко Б.А., Смялковский П.Е., Руденя И.М.)

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Министра строительства Тверской области Тарасова С.В. по данному вопросу.

2. Министерству здравоохранения Тверской области (Максимов М.А.), Министерству экономического развития Тверской области (Егоров И.И.) вынести в установленном порядке на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской области предложения по внесению изменений в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2019-2021 годы в части увеличения бюджетных ассигнований за счет остатков средств по адресной инвестиционной программе Тверской области, не израсходованных в 2018 году*.*

|  |
| --- |
| III. О ходе строительства детской поликлиники № 2  городской клинической больницы № 6 в городе Твери |

(Тарасов С.В., Синода В.А., Никуйко Б.А., Смялковский П.Е., Бабичев В.И., Руденя И.М.)

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Министра строительства Тверской области Тарасова С.В. по данному вопросу.

2. Министерству здравоохранения Тверской области (Максимов М.А.), Министерству экономического развития Тверской области (Егоров И.И.) вынести в установленном порядке на рассмотрение Бюджетной комиссии Тверской области предложения по внесению изменений в адресную инвестиционную программу Тверской области на 2019-2021 годы в части увеличения бюджетных ассигнований за счет остатков средств по адресной инвестиционной программе Тверской области, не израсходованных в 2018 году.

3. Министерству строительства Тверской области (Тарасов С.В.), ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» (Никуйко Б.А.), советнику Губернатора Тверской области Бабичеву В.И. совместно с ООО «ЭнергоКомплектСтрой» (Омельченко И.Л.) в срок до 29 января 2019 года проработать вопрос возможности завершения ООО «ЭнергоКомплектСтрой» работ по строительству детской поликлиники № 2 городской клинической больницы № 6 в городе Твери, по результатам представить график строительных работ. Доложить об исполнении Губернатору Тверской области 29 января 2019 года на следующем совещании по данной теме.

IV. Информация об исполнении ранее данных поручений

Губернатора Тверской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вопрос не рассматривался.

|  |  |
| --- | --- |
| **Губернатор**  **Тверской области** | **И.М. Руденя** |