|  |  |
| --- | --- |
|  | **Губернатору**  **Тверской области**  **И.М. Рудене** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

В целях подготовки пакета документов для передачи автомобильных дорог Тверской области в федеральную собственность в соответствии с регламентом Приказа Министерства транспорта РФ от 25.09.2006 № 117 «Об утверждении Порядка подготовки предложений по внесению изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения»проводятся кадастровые работы по постановке на кадастровый учет раздела автодорог регионального значения, предлагаемых к передаче в федеральную собственность.

Итоговый список дорог Тверской области, планируемых к передаче:

1. Тверь – Ржев
2. Смоленск – Вязьма – Зубцов
3. Зубцов – Крупцово – «Тверь – Ржев»
4. Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна
5. Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино
6. Старое направление по городу Калязин
7. Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец

|  |  |
| --- | --- |
| 2014 по н.в.  24.05.2018  31.10.2018  28.11.2018 | Ведется работа ГКУ «Дирекция ТДФ» по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, занятых полосами отвода автомобильных дорог (для пакета документов, необходимого для осуществления передачи дорог в федеральную собственность).  *Справочно: В настоящее время не поставлен на кадастровый учет 1 земельный участок по а/д Тверь-Ржев - пересечение с аэродромом Мигалово (участок Министерства обороны РФ).*  Письмо Губернатора Тверской области И.М. Рудени на имя заместителя Министра обороны РФ Т.В. Иванова (№ 21/3233-01-ИР) об ускорении оформления земельного участка.  Документы Министерством обороны РФ  (ФГКУ «Центральное ТУИО») переданы на государственный кадастровый учет.  ГКУ «Дирекция ТДФ» получило извещение о приостановке государственного кадастрового учета, устранение замечаний поручено исполнителю кадастровых работ (ООО НПП «Аршин», г.Чебоксары). |
| апрель 2018 - по н.в. | Ведется работа в рамках договора между  ГКУ «Дирекция ТДФ» и ФГБУ «ФКП Росреестра» и ООО ЦПКА «Бизнес-Сервис» по разделу сооружений (автомобильных дорог) и земельных участков под ними (в соответствии с решениями Комиссии по транспорту Российской Федерации). |
| 15.10.2018  28.11.2018  03.12.2018 | ГКУ «Дирекция ТДФ» в Управление Росреестра по Тверской области направило заявление о постановке на государственный кадастровый учет раздела автомобильной дороги «Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино».  ГКУ «Дирекция ТДФ» получило извещение о приостановке государственного кадастрового учета.  ГКУ Дирекция ТДФ направило новый пакет документов в Управление Росреестра по Тверской области. Срок проведения государственного кадастрового учета – 19.12.2018. |
| 22.10.2018 | ГКУ «Дирекция ТДФ» произведен **раздел** автомобильной дороги и земельного участка полосы отвода автодороги **«Тверь – Ржев».** Сведения направлены в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. |
| 29.10.2018 | ГКУ «Дирекция ТДФ» произведен **раздел** **автомобильной дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец**». Сведения направлены в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. |
| 30.10.2018  30.11.2018  30.11.2018 | ГКУ «Дирекция ТДФ» в Управление Росреестра по Тверской области направлено заявление о постановке на государственный кадастровый учет раздела автомобильной дороги «Старое направление по г. Калязин».  ГКУ «Дирекция ТДФ» была получена приостановка (необходимо внести изменений в декларацию об объекте недвижимости).  ГКУ «Дирекция ТДФ» в Управление Росреестра по Тверской области направило новый технический план с измененной декларацией. Срок проведения государственного учета – 17.12.2018. |
| 06.11.2018 | ГКУ «Дирекция ТДФ» произведен **раздел земельного участка** полосы отвода автодороги **«Старое направление по г. Калязин»**. Сведения направлены в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. |
| 13.11.2018 | ГКУ «Дирекция ТДФ» произведен **раздел автомобильной дороги «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна**». Сведения направлены в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. |
| 20.11.2018 | Министерством транспорта Тверской области в адрес Управления Росреестра по Тверской области  (Н.Н. Фролов) направлено обращение об ускорении рассмотрения заявления о постановке на государственный кадастровый учет. |
| 29.11.2018  05.12.2018 | Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в Управление Росреестра по Тверской области направлено заявление о постановке на государственный кадастровый учет раздела земельного участка полос отвода автодорог «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна».  Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области направило в Управление Росреестра по Тверской области новые заявки взамен ошибочно направленных 29.11.2018. |
| 30.11.2018 | ГКУ «Дирекция ТДФ» в Управление Росреестра по Тверской области направлено заявление о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка полосы отвода автодороги «Зубцов – Крупцово» - Тверь – Ржев в Ржевском районе. |

В настоящее время все необходимые документы направлены в Управление Росреестра по Тверской области для проведения государственного кадастрового учета и регистрации прав. Сроки окончания проведения государственного кадастрового учета – 19.12.2018.

После проведения мероприятий по формированию земельных участков под полосами отвода, передаваемых автомобильных дорог, Правительством Тверской области будет направлен пакет документов в адрес Министерства транспорта Российской Федерации с предложением по внесению изменений в перечень автомобильных дорог федерального значения, в части включения региональных дорог Тверской области. Срок – 30.12.2018.

**Заместитель Председателя**

**Правительства Тверской области Т.Л. Жарлицына**