### **Пояснительная записка**

### **по представленному ООО «Газпром межрегионгаз» на согласование плану-графику синхронизации на 2018 год.**

На письмо заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» А.С. Еркулова (№ АЕ-13/1927 от 23.04.2018) о предоставлении данных для включения в план-график синхронизации по предлагаемым к строительству Правительством Тверской области межпоселковым газопроводам от ГРС Бежецк до г. Красный Холм, от г. Красный Холм до п. Молоково и от ГРС Озерная на территории Смоленской области до пгт. Жарковский Тверской области Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на основании данных администраций соответствующих муниципальных образований были направлены данные по потребителям в соответствии с установленной ООО «Газпром межрегионгаз» формой (№3978-05Г от 05.06.2018).

В представленном на подписание (письмо № ОД-13/5562 от 29.10.2018) 3-м варианте плана-графика синхронизации на 2018 год (далее – План-график) сроки строительства межпоселковых газопроводов в Осташковском, Старицком и Калязинском районах не определены.

Правительством Тверской области в Старицком районе строительство внутрипоселковых газовых сетей завершается в 2018 году, в Калязинском районе строительство запланировано на 2019 год. По Осташковскому району в 2019 году запланировано завершение строительства распределительных газопроводов в зоне прохождения межпоселкового газопровода, построенного ООО «Газпром межрегионгаз» в 2015 году.

ООО «Газпром межрегионгаз» в План-график включено дополнительно проектирование (2018-2020 годы) объектов:

- «Газопровод межпоселковый от ГРС «Бежецк» до г. Красный Холм Тверской области»;

- «Газопровод межпоселковый от г. Красный Холм до п. Молоково Тверской области»;

- «Газопровод от ГРС «Озерная» на территории Смоленской области до пгт. Жарковский Жарковского района Тверской области».

При этом в обязательства Правительства Тверской области по подготовке потребителей включены не верные данные:

- по межпоселковому газопроводу от ГРС Бежецк до г. Красный Холм 3405 домовладений и квартир вместо заявленных 2042;

- по межпоселковому газопроводу от ГРС Озерная на территории Смоленской области до пгт. Жарковский Тверской области 2284 домовладения и квартиры вместо заявленных 1541 и ошибочно указано количество котельных в последней графе 9 вместо 5.

По данным межпоселковым газопроводам в региональную программу газификации включены следующие объекты:

- «Внутрипоселковые газовые сети по г. Красный Холм» проектно-изыскательские работы 2019-2020 годы, строительно-монтажные работы 2020-2021 годы;

- «Внутрипоселковые газовые сети по п. Молоково» проектно-изыскательские работы 2019-2020 годы, строительно-монтажные работы 2020-2021 годы;

- «Внутрипоселковые газовые сети по п. Жарковский» проектно-изыскательские работы 2019-2020 годы, строительно-монтажные работы 2020-2021 годы.

**Заместитель Председателя**

**Правительства Тверской области Т.Л. Жарлицына**