Вариант решения вопроса по трем земельным участкам:

Нелидовский городской округ, Торопецкий район (Речане), Спировский район (Выдропужск).

Остальные участки не требуют действий со стороны Главархитектуры.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Действия Главархитетктуры | Состояние документа территориального планирования на 16.11.18 | Способ отображения,  вид объекта | Срок утверждения |
| Отображение объектов в проекте Схемы территориального планирования Тверской области  (5 рабочих дней) | Проект согласован в установленном порядке, проходит процедуру повторной визировки в Правительстве Тверской области | Дополнительная карта с объектами обращения ТКО.  Условный знак.  Мусороперегрузочный объект регионального значения. | Декабрь 2018 |

В результате в проекте Схемы территориального планирования Тверской области появятся требуемые объекты регионального значения в срок до 01.01.2019 и станет возможным предоставление участков без торгов.

Риски:

Во ФГИС ТП будет видно, что после процедуры согласования размещена дополнительная новая карта. По данному факту может быть проведена проверка Минэкономразвития России в рамках контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами исполнительной власти субъектов РФ. В худшем случае будет вынесено предписание об отмене СТП Тверской области. Но возможно, что этот факт во ФГИС ТП останется незамеченным.