**Информация по объекту**

**«Строительство Детской областной клинической больницы**

**в городе Твери»**

**История вопроса:**

|  |  |
| --- | --- |
| 24.02.2017 | Пожар в здании государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская областная клиническая больница».  Принято решение о строительстве нового здания Детской областной клинической больницы в городе Твери рядом с перинатальным центром. |
| 03.07.2017 | Направлено обращение в адрес Президента Российской Федерации В.В. Путина с просьбой оказания финансовой поддержки при строительстве нового здания. |
| 15.02.2018 | Заключено Соглашение Между ПТО и Минздравом РФ о предоставлении из федерального бюджета в 2018-2020 гг. субсидии на софинансирование строительства ДОКБ в г. Твери в объеме 3,0 млрд руб. - из федерального бюджета и 1,5 млрд руб. - из областного бюджета ТО. |
| 28.09.2017 | Утверждена проектная документация на строительство нового здания ДОКБ приказом Министерства здравоохранения Тверской области №611 от 28.09.2017 |
| 15.03.2018 | Заключен договор с проектной организацией АО «МАКСпроект» на разработку проектно-сметной документации по проекту ДОКБ в г. Твери |
| 06.08.2018 -  06.10.2018 | 6 августа 2018 года проектная документация на строительство ДОКБ, после устранения замечаний, повторно загружена на портал ФАУ «Главгосэкспертиза России». Идет проверка. (60 календарных дней – минимальный срок, начало проведения экспертизы с даты оплаты услуг по договору) |
| 06.10.2018 - 06.11.2018 | Проведение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости (30 дней) |