**Школа 560 мест и 80 дошкольных в микрорайоне «Юность» в городе Твери.**

**Технико-экономические показатели:**

Вместимость - 560 ученических мест + 80 детских мест

Площадь территории - 3,7 Га

Габариты - 49,6 м. х 59,34 м.

Площадь школы - 8263,8 м2

Площадь детского сада - 1226,13 м2

**Сметная стоимость объекта:**

строительно-монтажные работы - 401 640,35 тыс. руб.,

оборудование – 159 605,09 тыс. руб.,

прочие – 34 342,71 тыс. руб.;

**всего с оборудованием - 595 588,15 тыс. руб.**,

**Начальная (максимальная) цена контракта в 2017 году** –

473 млн. рублей. Выполнено работ в 2017 году на сумму – 163 млн. рублей.

Строительство объекта начато в 2017 году. Возведена коробка здания, выполнены работы по устройству наружных сетей теплоснабжения, выполнены работы по устройству контура остекления. Здание отапливается по временной схеме. Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию составляет 310 млн рублей по контракту. Проект проходит корректировку в связи с выявленными в ходе строительства недостатками. Корректировка будет выполнена в пределах лимитов выделенных на объект средств.