**Информационная справка по обращению главы Сокольнического сельского поселения Кувшиновского района Тверской области Филиппова С.В.**

**(№ 017/2329/ОГ от 01.03.2022)**

Участок автомобильной дороги от г. Кувшиново до п. Сокольники входит в состав межмуниципальной автомобильной дороги 2 класса «Васильково – Ранцево – Брылево» (протяженностью 24,0 км с гравийным покрытием), которая состоит на балансе государственного казенного учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области».

Безопасный проезд по указанной автомобильной дороге обеспечивается подрядной организацией – государственным унитарным предприятием «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – ГУП «Торжокское ДРСУ») в рамках государственного контракта № 1/2022.

Подрядной организацией на автомобильной дороге «Васильково – Ранцево - Брылево» в 2021 году выполнены следующие работы:

- профилирование проезжей части гравийной дороги автогрейдером в объеме 2054,67 тыс. м2 (план 1416 тыс. м2);

- восстановление профиля дороги без добавления нового материала в объеме 1,33 тыс. м2 (план 1,33 тыс. м2);

- планировка обочин 128 км (план 21,84 км);

- скашивание травы косилкой 70 км (план 55,68 км);

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси в объеме 6,58 м3 (план 6,58 м3).

В целях подтверждения указанных работ ГКУ Дирекция ТДФ проводится проверка, по результатам которой доложу дополнительно в срок до 15.03.2022.

В рамках зимнего содержания дорога содержится под снежным накатом. Также, ГУП «Торжокское ДРСУ» поручено выполнить профилирование проезжей части дороги автогрейдером с фрикционным ножом и последующую обработку покрытия противогололедными материалами для обеспечения продольной ровности в срок до 17.03.2022.

В текущем году в рамках летнего содержания запланированы дополнительные работы по профилированию проезжей части дороги автогрейдером с добавлением нового материала. Особое внимание будет уделено участку с км 15+000 по км 17+500, находящемся в неудовлетворительном состоянии, срок завершения полного комплекса работ по данной дороге – до 01.07.2022.

С уважением Верхоглядов С.В.