**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**об исполнении поручений Губернатора Тверской области И.М. Рудени**

**«Об установке на территории мультимедийного исторического парка «Россия- моя история»**

**памятника троллейбусу»**

*(по состоянию на 24.02.2022)*

| **№** | **Краткое содержание документа, срок** | **Исполнитель** | **Информация об исполнении** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 146/пл от 14.05.2021  *по итогам заседания Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям*  4. Совместно с администрацией города Твери предусмотреть в техническом задании по созданию исторического парка «Россия –моя история» в городе Твери проведение ремонтных работ в бомбоубежище, расположенном на территории бывшего троллейбусного парка (г. Тверь, набережная реки Лазури), а также возможность установки памятника троллейбусу.  **Срок исполнения –14.06.2021** | КДМ ТО  Администрация г.Твери  (Егоров И.И. -контроль) | 11.06.2021 - предусмотрено проведение ремонтных работ в бомбоубежище, расположенном на территории бывшего троллейбусного парка (г. Тверь, набережная реки Лазури), а также установка памятника троллейбусу (представлена презентация «Строительство мультимедийного исторического парка «Россия- моя история»).  Высказана просьба о снятии поручения с контроля.  (№13/22918 от 11.06.2021) |
|  | 335-1/пл от 11.11.2021  *По итогам рабочей встречи с участием Губернатора Тверской области по вопросам развития мультимедийного исторического парка «Россия –Моя история»*  III п. 4.3. При участии автономной некоммерческой организации по культурно-нравственному воспитанию детей и молодежи «Тверской вектор» представить на совещании с участием Губернатора Тверской области предложения о размещении музея городского электрического транспорта города Твери в троллейбусе, запланированном к установке в качестве памятника на территории мультимедийного исторического парка «Россия –Моя история» (город Тверь, набережная реки Лазури)  **Срок исполнения - 11.12.2021** | КДМ ТО  АНО «Тверской вектор» | 11.02.2022 – Параметры предлагаемого для размещения троллейбуса и конструкции не позволяют их расположить на территории парка в связи с наличием широкой сети подземных коммуникаций, над которыми запрещено устанавливать стационарные объекты.  Совместно с организацией-застройщиком прорабатывается вопрос облегчения модели троллейбуса и конструкции. Высказана просьба о продлении срока исполнения до 01.05.2022.  (№13/4805 от 11.02.2022) |