**Информационная справка**

**Комитета по физической культуре и спорту Тверской области по стадиону имени Вагжанова**

Стадион имени Вагжанова построен в 1929 г. Площадь земельных участков, занимаемых стадионом - 27624 кв. м (2,76 га).

В 2019 году на стадионе имени Вагжанова произведена замена покрытия футбольного поля с искусственной травой и устройство легкоатлетических беговых дорожек в рамках реализации на территории Тверской области федерального проекта «Спорт-норма жизни».

Данные работы выполнены в рамках первого этапа реконструкции стадиона. В дальнейшем планируется устройство трибун для зрителей, легкоатлетических секторов, благоустройство территории стадиона, организация парковок для автотранспорта.

Стадион находится в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «СШОР по футболу».

В настоящее время стадион используется для проведения тренировочных занятий воспитанников «СШОР по футболу» и проведения матчей чемпионата области по футболу. После завершения реконструкции планируется проведение физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований различного уровня, в том числе для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области проведена предпроектная работа. Получены технические условия на подключение объектов стадиона к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разработана «Концепция реконструкции стадиона имени Вагжанова в городе Тверь». Утверждено отраслевое техническое задание на проектирование.

В соответствии с концепцией в рамках приведения стадиона имени Вагжанова в нормативное состояние запланированы:

- устройство трибун вместимостью 420 зрителей;

- установка модульных контрольно-пропускных пунктов;

- устройство автостоянки на 75 машиномест;

- устройство автостоянки для делегатов и участников матчей;

- установка модульного административного здания (раздевалки, тренерские, медпункт, помещение для персонала и делегатов матчей);

- установка модульных санитарных комнат;

- установка 4-х универсальных игровых площадок.

Ориентировочная стоимость проведения работ по реконструкции стадиона составляет 133 488,9 тыс. руб., в том числе проектно-изыскательские работы - 11 641,2 тыс. руб.

Во исполнение протокола рабочей встречи Губернатора Тверской области по теме «О реконструкции объектов спортивной инфраструктуры Тверской области» от 01.07.2021 № 195/ПЛ по данному объекту предлагается заключение контракта, предметом которого является одновременно подготовка проектной документации и выполнение работ по реконструкции с условием выплаты генподрядчику аванса в размере не менее 30% от стоимости заключенного контракта.

06.10.2021 вопрос о выделении средств областного бюджета на проведение реконструкции стадиона имени Вагжанова был рассмотрен на Рабочей группе при Бюджетной комиссии Тверской области, но не был одобрен в связи с отсутствием источника финансирования.

Таким образом, на выполнение работ по реконструкции стадиона в текущем году необходимы средства в объеме 133 488,9 тыс. руб.