**Информационная справка**

**Комитета по физической культуре и спорту Тверской области по вопросу строительства объекта «Крытый каток**

**с искусственным льдом в г. Вышнем Волочке»**

Крытый каток с искусственным льдом планируется к строительству в г. Вышнем Волочке. Это город с хоккейными традициями, в городе функционируют две спортивные школы олимпийского резерва. На сегодняшний день в городе нет спортивных сооружений с искусственным льдом). Данный объект планируется использовать для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также для массового катания на коньках.

Строительство объекта планируется осуществить на земельном участке площадью 20 264,0 кв. м, расположенном в г. Вышнем Волочке на ул. Егорова.

В 2021 году за счет средств Вышневолоцкого городского округа по Объекту разработана проектная документация (стоимость – 3 500,0 тыс. руб.), которая в настоящее время находится на государственной экспертизе, ориентировочный срок прохождения экспертизы до 30.03.2022 года.

В соответствии с проектом в здании крытого катка планируется размещение зала с искусственным катком, тренажерного зала, раздевалок с душевыми и санузлами, административных и технических помещений. Площадь здания катка – 4 280,1 кв. м.

Предварительная стоимость объекта в соответствии со сводным сметным расчетом составляет 359 723,4 тыс. руб.

Строительство объекта планируется осуществить в 2022-2024 годах, в этой связи необходимы средства областного бюджета Тверской области в объеме 356 223,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 106 867,0 тыс. руб.,

2023 год – 124 678,2 тыс. руб.,

2024 год – 124 678,2 тыс. руб.