**Информационная справка Комитета по физической культуре и спорту Тверской области по вопросу строительства объекта**

**«Крытый каток с искусственным льдом в г. Торжке»**

Объект включен в перечень объектов, планируемых к включению в АИП в приоритетном порядке.

Для включения в АИП расходов на строительство крытого катка на 2023 год администрация г. Торжка должна представить в Комитет установленный пакет документов.

По состоянию на 21.02.2022 администрацией г. Торжка данный пакет документов не представлен (нет выписки из ЕГРН на земельный участок, нет ГПЗУ, технические условия на подключн6ие объекта к инженерным коммуникациям представлены не в полном объеме).

В качестве проекта-аналога для строительства крытого катка в г. Торжке предлагается крытый каток в г. Вышнем Волочке, проектная документация которого находится на государственной экспертизе.

Предварительная стоимость объекта в соответствии со сводным сметным расчетом составляет 359 723,4 тыс. руб., в т. ч. ПИР – 3 500,0 тыс. руб.

В соответствии с проектом в здании крытого катка планируется размещение зала с искусственным катком, тренажерного зала, раздевалок с душевыми и санузлами, административных и технических помещений. Площадь здания катка – 4 280,1 кв. м.

Строительство объекта планируется осуществить в 2023-2025 годах, в этой связи необходимы средства областного бюджета Тверской области в объеме 359 723,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 3 500,0 тыс. руб.,

2023 год – 178 111,7 тыс. руб.,

2024 год – 178 111,7 тыс. руб.