**Информационная справка**

**Комитета по физической культуре и спорту Тверской области**

**по капитальному ремонту плавательного бассейна «Пролетарка»**

На выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна «Пролетарка» в г. Твери (далее – Бассейн) в 2021 году разработана проектная документация, в которой предусмотрены ремонт балок и плит покрытия, внутренней отделки помещений, кровли, фасада, инженерных систем, а также замена оконных и дверных блоков и устройство систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Стоимость выполнения данных работ в текущих ценах составляет 50 591,1 тыс. руб. ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 16.02.2022 г. объявлены конкурентные процедуры по определению генерального подрядчика, окончание конкурентных процедур 25.02.2022 года.

В целях комплексного подхода к осуществлению ремонтных работ необходимо выполнить работы по замене системы водоподготовки плавательного бассейна (стоимость в соответствии с коммерческими предложениями – 21 038,2 тыс. руб.); ремонту фасада в соответствии с концепцией реновации Морозовского городка и благоустройству прилегающей территории (по информации ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» стоимость работ – 28 689,8 тыс. руб.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ,  тыс. руб. |
| 1 | Разработана проектная документация |  |
|  | Ремонт балок и плит покрытия, внутренней отделки помещений, кровли, фасада, инженерных систем, а также замена оконных и дверных блоков и устройство систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения | **50 591,1** |
| II | Информации ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» |  |
| 1. | Ремонт фасада (1 150,0 кв.м) | 19 678,8 |
| 2. | Малые архитектурные формы | 103,2 |
| 3. | Площадки, дорожки, тротуары с асфальтобетонным покрытием (1190 кв. м) | 3 048,7 |
| 4. | Площадки с покрытием брусчаткой  (510 кв. м) | 1 704,2 |
| 5. | Светильники на стальных опорах | 252,3 |
| 6. | Ограждение из решетчатых панелей (500 кв. м) | 3 902,6 |
|  | Итого: | **28 689,8** |
|  | (в том числе ПИР) | (995,0) |
| III | Коммерческие предложения |  |
|  | Ремонт системы водоподготовки бассейна | **21 038,2** |
|  | Всего: | 100 319,1 |

Учитывая вышеизложенное, необходимы дополнительные средства областного бюджета Тверской области в объеме 49 728,0 тыс. руб.