*По состоянию на 18.00*

*25.03.2022г*

**Информация**

**Комитета по физической культуре и спорту Тверской области**

**по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами в городах Бежецк, Кимры, Кашин и Калязин**

Вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований по отрасли «Физическая культура и спорт» на строительство вышеуказанных объектов рассмотрен на Рабочей Группе Бюджетной Комиссии Тверской области 17.03.2022. Получены положительные заключения основных рецензентов (Минстрой, Минконтроль, Минэко). Замечание Минфина – отсутствие источника финансового обеспечения расходов на строительство объектов. В этой связи Минфином предложено вернуться к рассмотрению вопроса после завершения строительства

и ввода в эксплуатацию строящихся в настоящее время спортивных объектов.

В настоящее время на территории региона осуществляется строительство 3-х спортивных объектов:

1. г. Тверь – многофункциональный спортивный центр – гребная база (срок ввода в эксплуатацию - 1 сентября 2022 года);
2. Крытый футбольный манеж в г. Твери (срок ввода в эксплуатацию в соответствии с контрактом – до 31.01.2023);
3. Спортивный центр по видам гребли в г. Твери (осуществляются конкурентные процедуры по определению генерального подрядчика).

В целях решения вопроса о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами в городах Бежецк, Кимры, Кашин и Калязин и реализации поручения Губернатора Тверской области **прошу провести рабочее совещание под Вашим руководством.**

**Врио председателя Комитета**

**по физической культуре и спорту**

**Тверской области А.С. Демин**